| 확인 | 담당 | 과 장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 기상 데이터를 활용한 전력 수요 예측 모델 개발 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 25.12.19-25.01.06 |  |  |
| 팀명 | 1조(전력수요예측팀) | 작업(완료) 예정일자 | 25.12.19(금) |
| 팀원 | 고은채, 김동준, 김재학, 김지훈, 백승도 |  |  |

| 작업내역 | 프로젝트 기획 및 주제 선정과 기획안 작성 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 목표 - 주제 정하기 - 팀원 역할 분담 및 일정 수립 - 계획 작성 - 주제 정하기 - 기상 데이터를 활용하여 일별 전력 수요를 예측하는 모델 생성 - 프로젝트 계획하기 - 데이터 수집 (1일) - 데이터 전처리 및 통합 (3일) - 탐색적 데이터 분석 (1.5일) - 모델 생성 및 모델 향상 (4일) - 웹사이트 구현 (2일) - 개발 도구 선정하기 - 개발 언어 : Python, - 주요 라이브러리 : Pandas, Numpy, Matplotlib, Tensorflow, Sklearn |

| 확인 | 담당 | 과 장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 기상 데이터를 활용한 전력 수요 예측 모델 개발 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 25.12.19-25.01.06 |  |  |
| 팀명 | 1조(전력수요예측팀) | 작업(완료) 예정일자 | 25.12.22(월) |
| 팀원 | 고은채, 김동준, 김재학, 김지훈, 백승도 |  |  |

| 작업내역 | 데이터 수집 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 데이터 수집 출처 - 기상청 ASOS 기상 관측 데이터 (https://data.kma.go.kr/data/grnd/selectAsosRltmList.do) - 전력 사용량 공공 데이터 (https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22835/F/1/datasetView.do) - 법정동 코드 데이터 (https://www.code.go.kr/stdcode/regCodeL.do) - 수집 대상 - 시간별 전력 사용량 데이터 - 기온, 강수량, 습도, 풍속 등 기상 데이터 - 지역 매핑을 위한 법정동 코드 - 수집 방식 - CSV 파일 기반 데이터 수집 |

| 프로젝트 일지(3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 기상 데이터를 활용한 전력 수요 예측 모델 개발 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 25.12.19-25.01.06 |  |  |
| 팀명 | 1조(전력수요예측팀) | 작업(완료) 예정일자 | 12월 25일(목) |
| 팀원 | 고은채, 김동준, 김재학, 김지훈, 백승도 |  |  |

| 작업내역 | 데이터 전처리 및 통합 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 전처리 목표 - 서로 다른 형태의 전력·기상 데이터를 하나의 데이터셋으로 통합 - 일별·법정동 단위 전력 사용량 예측을 위한 데이터 구조 설계 - 데이터 정합성 확보 - 중복 데이터 제거 - 전력 데이터 전처리 - 시간 단위 -> 일 단위 - 법정동코드 -> 법정동명 - 기상 데이터 전처리 - 결측치 및 빈측치 처리 - 날짜 기준데이터 병합 - 활용 장비 및 도구 - 개발 언어 : Python - 주요 라이브러리 : Pandas, NumPy |

| 프로젝트 일지(4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 기상 데이터를 활용한 전력 수요 예측 모델 개발 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 25.12.19-25.01.06 |  |  |
| 팀명 | 1조(전력수요예측팀) | 작업(완료) 예정일자 | 12월 26일 |
| 팀원 | 고은채, 김동준, 김재학, 김지훈, 백승도 |  |  |

| 작업내역 | 탐색적 데이터 분석(EDA) |
| --- | --- |
| 세부내역 | - EDA 목표 - 전력 사용량에 영향을 미치는 주요 변수 도출 - 불필요하거나 정보량이 낮은 변수 제거 - 모델 성능 향상을 위한 입력 변수 후보군 선정 - 변수 분포 및 기초 통계 분석 - 법정동별 전력 사용량 평균 및 분산 비교 - 기상 변수(기온, 강수량, 습도 등)의 분포 및 변동성 분석 - 변수 선정 - 상관관계 분석 - 다중공선성 검토 - 변수 정보량 분석 - 활용 장비 및 도구 - 개발 언어 : Python - 주요 라이브러리 : Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn |

| 프로젝트 일지(5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 기상 데이터를 활용한 전력 수요 예측 모델 개발 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 25.12.19-25.01.06 |  |  |
| 팀명 | 1조(전력수요예측팀) | 작업(완료) 예정일자 | 12월 30일 |
| 팀원 | 고은채, 김동준, 김재학, 김지훈, 백승도 |  |  |

| 작업내역 | 전력 수요 예측 모델 생성 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 목표 - 선정한 변수들로 전력량을 예측하는 모델을 만들기 - 머신러닝 - GridSearchCV를 활용한 최적의 하이퍼 파라미터 탐색 - XGBoost, LGBM 등 다양한 모델 구현 - 딥러닝 - DNN을 이용한 모델 구현 - 여러 파라미터를 이용하여 최적의 모델 찾아보기 - 활용 장비 및 도구 - 개발 언어 : Python - 주요 라이브러리 : Pandas, NumPy, Scikit-learn, tensorflow |

| 프로젝트 일지(6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 기상 데이터를 활용한 전력 수요 예측 모델 개발 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 25.12.19-25.01.06 |  |  |
| 팀명 | 1조(전력수요예측팀) | 작업(완료) 예정일자 | 1월 1일 |
| 팀원 | 고은채, 김동준, 김재학, 김지훈, 백승도 |  |  |

| 작업내역 | 모델 향상 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 목표 - 모델 성능을 향상시키기 위한 여러 방법 해보기 - Lag Feature 생성 - 어제 전력량, 2일전 전력량, 1주일전 전력량 등을 사용해보기 - 휴일 여부 추가 - 각 날짜별 휴일 여부 추가해보기 - Embedding Layer 사용 - 원핫인코딩이 아닌 embedding layer를 사용해ㅔ보기 - 활용 장비 및 도구 - 개발 언어 : Python - 주요 라이브러리 : Pandas, NumPy, Scikit-learn, tensorflow |

| 프로젝트 일지(7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 기상 데이터를 활용한 전력 수요 예측 모델 개발 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 25.12.19-25.01.06 |  |  |
| 팀명 | 1조(전력수요예측팀) | 작업(완료) 예정일자 | 1월 5일 |
| 팀원 | 고은채, 김동준, 김재학, 김지훈, 백승도 |  |  |

| 작업내역 | 웹사이트 구현 및 PPT 준비 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 웹사이트 구현 - 기상 데이터 입력 시 전력 수요 예측 결과 출력 - 예측 결과 그래프 시각화 - 사용자 입력 기반 테스트 기능 구현 - PowerPoint - 전체 개발 프로세스 관리 및 프로젝트 정리하여 PPT 만들기 - 활용 장비 및 도구 - 개발 언어 : Python - 주요 라이브러리 : Flask - PPT 도구 : PowerPoint |